# 鼠标制造执行系统

# 02.项目开发计划书

文档版本：V1.0

创建日期：2026年7月17日

项目名称：鼠标制造执行系统（Mouse MES）

技术栈：Spring Boot 3.x + Vue 3 + 微信小程序

# 鼠标制造执行系统 - 项目开发计划书

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本项目开发计划书旨在详细描述鼠标制造执行系统（Mouse MES）的开发计划、进度安排、技术方案和团队分工，为项目开发提供明确的指导和依据。

### 1.2 项目概述

鼠标制造执行系统是一套专为鼠标制造企业设计的生产管理系统，涵盖订单管理、生产管理、质量管理、仓库管理等核心业务模块，实现生产全流程数字化管理。

### 1.3 项目目标

实现生产全流程数字化管理，消除信息孤岛

提升订单处理效率，缩短订单周期

优化生产计划与调度，提高设备利用率

加强质量管理，提升产品合格率

实现库存精细化管理，降低库存成本

## 2. 项目范围

### 2.1 功能范围

用户认证与权限管理

销售订单管理（创建、查询、确认、扫码录入）

采购管理（采购需求、采购订单、供应商管理）

生产管理（生产计划、生产任务、生产报工、工单管理）

质量管理（质检任务、质检记录、质检标准）

仓库管理（库存管理、物料管理、入库管理、出库管理）

设备管理（设备台账、设备维修、设备维护）

考勤管理（考勤打卡、请假管理）

财务看板（财务统计、报表展示）

系统管理（用户管理、角色管理、部门管理）

### 2.2 技术范围

后端：Spring Boot 3.x + Java 17 + MyBatis-Plus

前端：Vue 3 + TypeScript + Vite + TailwindCSS

数据库：MySQL 8.0+

缓存：Redis 7.0+

移动端：微信小程序

### 2.3 排除范围

与ERP系统的集成（后续版本实现）

与WMS系统的集成（后续版本实现）

移动端APP开发（当前仅开发微信小程序）

## 3. 技术方案

### 3.1 架构设计

3.1.1 架构风格

采用前后端分离架构，通过RESTful API进行通信。后端采用Spring Boot框架，前端采用Vue 3框架，移动端采用微信小程序。

3.1.2 系统架构图

`

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        用户层                                   │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐     │

│  │ 微信小程序   │    │  Web管理端   │    │   移动端     │     │

│  └──────┬───────┘    └──────┬───────┘    └──────┬───────┘     │

└─────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┘

│                   │                   │

▼                   ▼                   ▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        接入层                                   │

│              ┌─────────────────────────────┐                    │

│              │       API网关              │                    │

│              │   Spring Boot Controller   │                    │

│              └─────────────┬─────────────┘                    │

└────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        业务层                                   │

│  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │

│  │订单服务 │ │生产服务 │ │采购服务 │ │库存服务 │ │设备服务 │ │

│  └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │

│  ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐            │

│  │质检服务 │ │考勤服务 │ │财务服务 │ │系统服务 │            │

│  └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘            │

└────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        数据层                                   │

│              ┌──────────────┐    ┌──────────────┐              │

│              │   MySQL      │    │    Redis     │              │

│              │  (业务数据)   │    │  (缓存/会话)  │              │

│              └──────────────┘    └──────────────┘              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

`

### 3.2 技术选型

3.2.1 后端技术

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot | 3.2.x | 后端框架 |
| Java | 17 | 开发语言 |
| MyBatis-Plus | 3.5.x | ORM框架 |
| MySQL | 8.0+ | 数据库 |
| Redis | 7.0+ | 缓存 |
| Spring Security | 6.x | 安全框架 |

3.2.2 前端技术

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Vue | 3.4.x | 前端框架 |
| TypeScript | 5.x | 开发语言 |
| Vite | 6.x | 构建工具 |
| TailwindCSS | 3.x | CSS框架 |
| Pinia | 2.x | 状态管理 |
| Vue Router | 4.x | 路由管理 |

3.2.3 小程序技术

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 微信小程序 | 最新版 | 移动端开发 |
| WXML | - | 页面结构 |
| WXSS | - | 页面样式 |
| JavaScript | ES6+ | 开发语言 |

### 3.3 数据库设计

3.3.1 核心表结构

| 表名 | 说明 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| t_user | 用户表 | id, user_code, username, password, real_name, role_id, dept_id |
| t_role | 角色表 | id, role_name, description |
| t_department | 部门表 | id, dept_name, parent_id |
| t_order | 订单表 | id, order_no, customer_name, product_id, quantity, total_amount, order_status |
| t_product | 产品表 | id, product_name, specification, unit_price |
| t_production_order | 生产订单表 | id, order_id, product_id, po_no, quantity, status |
| t_production_plan | 生产计划表 | id, order_id, product_id, plan_quantity, plan_time, status |
| t_work_order | 工单表 | id, production_order_id, product_id, product_name, quantity, status |
| t_production_report | 报工记录表 | id, work_order_id, user_id, report_quantity, report_time |
| t_inventory | 库存表 | id, product_id, warehouse_id, quantity |
| t_stock_in | 入库记录表 | id, product_id, warehouse_id, quantity, in_time |
| t_stock_out | 出库记录表 | id, product_id, warehouse_id, quantity, out_time |
| t_material | 物料表 | id, material_name, specification, unit |
| t_warehouse | 仓库表 | id, warehouse_name, location |
| t_purchase_order | 采购订单表 | id, supplier_id, po_no, total_amount, status |
| t_supplier | 供应商表 | id, supplier_name, contact, phone, address |
| t_equipment | 设备表 | id, equipment_name, equipment_no, status |
| t_maintenance | 维修记录表 | id, equipment_id, repair_type, repair_content, status |
| t_qc_inspection | 质检表 | id, order_id, inspection_type, result, inspector_id |
| t_attendance | 考勤表 | id, user_id, attendance_date, check_in_time, check_out_time, status |

3.3.2 ER图

`

用户(1) ──┬── 角色(1)

│

├── 部门(1)

│

└── 考勤(N)

订单(1) ──┬── 订单产品(N)

│

└── 生产订单(1) ──┬── 生产计划(N)

│

└── 工单(N) ──┬── 报工记录(N)

│

└── 产品(1)

采购订单(1) ──┬── 采购订单明细(N)

│

└── 供应商(1)

库存(1) ──┬── 入库记录(N)

│

├── 出库记录(N)

│

└── 物料(1)

设备(1) ──┬── 维修记录(N)

│

└── 维护记录(N)

质检(1) ──┬── 质检明细(N)

│

└── 质检标准(1)

`

### 3.4 接口设计

3.4.1 认证接口

| API路径 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | 用户登录 |
| /api/auth/logout | POST | 用户退出 |
| /api/auth/info | GET | 获取用户信息 |

**登录请求参数**：

{
  "userCode": "string (工号)",
  "password": "string (密码)"
}

**登录响应参数**：

{
  "code": "int (状态码)",
  "message": "string (消息)",
  "data": {
    "id": "int (用户ID)",
    "userCode": "string (工号)",
    "realName": "string (真实姓名)",
    "roleName": "string (角色名称)",
    "deptName": "string (部门名称)"
  }
}

3.4.2 订单管理接口

| API路径 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /api/order/list | GET | 获取订单列表 |
| /api/order/create | POST | 创建订单 |
| /api/order/{id} | GET | 获取订单详情 |
| /api/order/confirm/{id} | PUT | 确认订单 |
| /api/order/cancel/{id} | PUT | 取消订单 |
| /api/order/search | GET | 搜索订单 |

3.4.3 生产管理接口

| API路径 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /api/plan/list | GET | 获取生产计划 |
| /api/plan/create | POST | 创建生产计划 |
| /api/plan/{id} | PUT | 更新计划状态 |
| /api/workorder/list | GET | 获取工单列表 |
| /api/workorder/{id} | GET | 获取工单详情 |
| /api/workorder/report | POST | 报工提交 |
| /api/production/task/list | GET | 获取生产任务 |

3.4.4 库存管理接口

| API路径 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /api/inventory/list | GET | 获取库存列表 |
| /api/inventory/{id} | GET | 获取库存详情 |
| /api/inventory/in | POST | 入库操作 |
| /api/inventory/out | POST | 出库操作 |
| /api/inventory/warning | GET | 获取库存预警 |

3.4.5 用户管理接口

| API路径 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /api/user/list | GET | 获取用户列表 |
| /api/user/create | POST | 创建用户 |
| /api/user/{id} | PUT | 更新用户 |
| /api/user/{id} | DELETE | 删除用户 |
| /api/user/reset-password/{id} | PUT | 重置密码 |

## 4. 开发进度安排

### 4.1 项目时间表

| 阶段 | 时间 | 任务 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 7.1-7.2 | 需求调研、需求文档编写 | 需求分析师 |
| 系统设计 | 7.3-7.5 | 架构设计、数据库设计、接口设计 | 架构师 |
| 后端开发 | 7.6-7.11 | 后端接口开发、业务逻辑实现 | 后端开发工程师 |
| 前端开发 | 7.6-7.11 | 前端页面开发、组件实现 | 前端开发工程师 |
| 小程序开发 | 7.8-7.12 | 小程序页面开发、功能实现 | 小程序开发工程师 |
| 测试阶段 | 7.13-7.15 | 单元测试、集成测试、系统测试 | 测试工程师 |
| 部署上线 | 7.16-7.17 | 系统部署、用户培训、上线验收 | 运维工程师 |

### 4.2 里程碑

| 里程碑 | 日期 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 需求评审完成 | 7.2 | 需求规约文档评审通过 |
| 设计评审完成 | 7.5 | 概要设计书评审通过 |
| 后端开发完成 | 7.11 | 所有后端接口开发完成 |
| 前端开发完成 | 7.11 | 所有前端页面开发完成 |
| 小程序开发完成 | 7.12 | 所有小程序页面开发完成 |
| 测试完成 | 7.15 | 所有测试用例通过 |
| 系统上线 | 7.17 | 系统正式上线运行 |

## 5. 团队分工

### 5.1 团队组成

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目管理、进度把控、协调沟通 |
| 需求分析师 | 1 | 需求调研、需求文档编写 |
| 架构师 | 1 | 系统架构设计、技术选型 |
| 后端开发工程师 | 2 | 后端接口开发、业务逻辑实现 |
| 前端开发工程师 | 2 | 前端页面开发、组件实现 |
| 小程序开发工程师 | 1 | 小程序页面开发、功能实现 |
| 测试工程师 | 1 | 测试用例编写、测试执行 |
| 运维工程师 | 1 | 系统部署、运维管理 |

### 5.2 人员安排

| 姓名 | 角色 | 主要负责模块 |
| --- | --- | --- |
| 张三 | 项目经理 | 项目整体管理 |
| 李四 | 需求分析师 | 需求分析 |
| 王五 | 架构师 | 系统设计 |
| 赵六 | 后端开发工程师 | 订单管理、生产管理 |
| 钱七 | 后端开发工程师 | 库存管理、质量管理 |
| 孙八 | 前端开发工程师 | 管理后台开发 |
| 周九 | 前端开发工程师 | 管理后台开发 |
| 吴十 | 小程序开发工程师 | 微信小程序开发 |
| 郑十一 | 测试工程师 | 测试执行 |
| 王十二 | 运维工程师 | 系统部署 |

## 6. 资源需求

### 6.1 硬件资源

| 资源 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 开发服务器 | 4核8GB内存 | 后端开发和测试 |
| 数据库服务器 | 4核8GB内存 | MySQL数据库 |
| 缓存服务器 | 2核4GB内存 | Redis缓存 |
| 测试终端 | Windows 10/11 | 前端测试 |

### 6.2 软件资源

| 软件 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| IntelliJ IDEA | 2024.x | 后端开发 |
| VS Code | 最新版 | 前端开发 |
| 微信开发者工具 | 最新版 | 小程序开发 |
| MySQL Workbench | 8.0+ | 数据库管理 |
| Redis Desktop Manager | 最新版 | Redis管理 |

### 6.3 工具资源

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| Git | 版本控制 |
| Jira | 项目管理 |
| Postman | API测试 |
| SonarQube | 代码质量检测 |

## 7. 风险管理

### 7.1 风险识别

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求变更 | 高 | 高 | 建立需求变更流程，控制变更范围 |
| 技术难题 | 中 | 高 | 提前进行技术调研，预留技术攻关时间 |
| 进度延迟 | 中 | 高 | 制定详细计划，设置里程碑，及时跟进 |
| 人员变动 | 低 | 高 | 文档化知识，培养后备人员 |
| 测试不充分 | 中 | 中 | 制定详细测试计划，确保测试覆盖 |

### 7.2 风险应对

| 风险 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 需求变更 | 需求评审时充分讨论，变更需经过审批 |
| 技术难题 | 架构师牵头解决，必要时引入外部专家 |
| 进度延迟 | 每周召开项目例会，及时调整计划 |
| 人员变动 | 代码审查和文档编写，确保知识传承 |
| 测试不充分 | 测试工程师提前介入，编写测试用例 |

## 8. 质量保证

### 8.1 代码规范

| 规范 | 说明 |
| --- | --- |
| Java代码规范 | 遵循阿里巴巴Java开发手册 |
| TypeScript代码规范 | 遵循Airbnb TypeScript规范 |
| 命名规范 | 类名大驼峰，方法名小驼峰，变量名小驼峰 |
| 注释规范 | 类、方法、关键代码块添加注释 |

### 8.2 代码审查

代码提交前进行代码审查

审查内容包括：代码质量、安全性、规范性

审查通过后方可合并代码

### 8.3 测试策略

| 测试类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 测试单个函数或方法 |
| 集成测试 | 测试模块之间的集成 |
| 系统测试 | 测试整个系统的功能 |
| 回归测试 | 修复bug后重新测试 |

## 9. 沟通计划

### 9.1 会议安排

| 会议 | 频率 | 参会人员 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 1次 | 全体成员 | 明确项目目标和分工 |
| 需求评审会 | 1次 | 需求分析师、架构师、开发人员 | 评审需求文档 |
| 设计评审会 | 1次 | 架构师、开发人员 | 评审设计文档 |
| 周例会 | 每周1次 | 全体成员 | 汇报进度、解决问题 |
| 测试评审会 | 1次 | 测试工程师、开发人员 | 评审测试结果 |
| 项目总结会 | 1次 | 全体成员 | 总结项目经验 |

### 9.2 沟通渠道

| 渠道 | 用途 |
| --- | --- |
| 微信群 | 日常沟通 |
| Jira | 任务管理 |
| GitLab | 代码管理 |
| 邮件 | 正式通知 |

## 10. 交付物

### 10.1 文档交付物

| 文档 | 交付时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求规约文档 | 7.2 | 详细描述系统需求 |
| 项目开发计划书 | 7.3 | 项目开发计划 |
| 项目概要设计书 | 7.5 | 系统设计文档 |
| 数据库设计书 | 7.5 | 数据库设计文档 |
| 项目测试计划书 | 7.12 | 测试计划文档 |
| 测试用例文档 | 7.12 | 详细测试用例 |
| 项目开发总结报告 | 7.17 | 项目总结报告 |
| 用户操作手册 | 7.17 | 系统使用指南 |

### 10.2 代码交付物

| 代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 后端代码 | Spring Boot项目 |
| 前端代码 | Vue 3项目 |
| 小程序代码 | 微信小程序项目 |

## 11. 验收标准

### 11.1 功能验收

所有功能需求点均已实现

功能操作流程符合业务逻辑

数据录入和查询准确无误

### 11.2 性能验收

系统响应时间不超过2秒

支持50个并发用户同时在线

数据查询响应时间不超过1秒

### 11.3 安全验收

用户密码加密存储

使用HTTPS加密传输

接口访问权限控制有效

### 11.4 文档验收

需求规约文档完整

设计文档完整

测试文档完整

用户操作手册完整

## 12. 附录

### 12.1 项目符号

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
| ✅ | 已完成 |
| 🔄 | 进行中 |
| ⏳ | 待开始 |
| ❌ | 已取消 |

### 12.2 项目状态说明

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 已完成 | 任务已完成，通过验收 |
| 进行中 | 任务正在进行中 |
| 待开始 | 任务尚未开始 |
| 已取消 | 任务已取消 |

### 12.3 联系人信息

| 姓名 | 角色 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 张三 | 项目经理 | 13800138001 |
| 李四 | 需求分析师 | 13800138002 |
| 王五 | 架构师 | 13800138003 |