# 鼠标制造执行系统

# 05.项目测试计划书

文档版本：V1.0

创建日期：2026年7月17日

项目名称：鼠标制造执行系统（Mouse MES）

技术栈：Spring Boot 3.x + Vue 3 + 微信小程序

# 鼠标制造执行系统 - 项目测试计划书

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本测试计划书旨在详细描述鼠标制造执行系统（Mouse MES）的测试策略、测试范围、测试方法和测试流程，确保系统功能的正确性和稳定性。

### 1.2 测试目标

验证系统功能符合需求规约

发现潜在的功能缺陷和性能问题

确保系统在不同环境下稳定运行

提供完整的测试报告和缺陷清单

## 2. 测试范围

### 2.1 功能测试范围

| 模块 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 用户认证 | 登录、退出、权限控制 |
| 订单管理 | 订单创建、查询、确认、取消 |
| 生产管理 | 生产计划、任务、工单、报工 |
| 采购管理 | 采购需求、订单、供应商管理 |
| 质量管理 | 质检任务、记录、标准管理 |
| 仓库管理 | 库存查询、出入库操作 |
| 设备管理 | 设备台账、维修、维护 |
| 考勤管理 | 考勤记录、请假管理 |
| 财务看板 | 财务统计、报表展示 |
| 系统管理 | 用户、角色、部门管理 |

### 2.2 非功能测试范围

性能测试：响应时间、并发用户数

兼容性测试：不同浏览器、不同设备

安全测试：权限控制、数据加密

易用性测试：操作流程、界面友好性

## 3. 测试环境

### 3.1 硬件环境

| 设备 | 配置 |
| --- | --- |
| 服务器 | 4核8GB内存 |
| 数据库服务器 | MySQL 8.0+ |
| 测试终端 | Windows 10/11 |

### 3.2 软件环境

| 软件 | 版本 |
| --- | --- |
| Java | 17 |
| Node.js | 18+ |
| 浏览器 | Chrome 120+, Firefox 120+, Edge 120+ |
| 微信开发者工具 | 最新版 |

### 3.3 测试数据

使用系统初始化的测试数据

创建覆盖各业务场景的测试数据

## 4. 测试方法

### 4.1 黑盒测试

不考虑内部实现，只验证输入输出

覆盖所有功能点和业务流程

### 4.2 白盒测试

检查代码逻辑和路径覆盖

重点关注关键业务逻辑

### 4.3 自动化测试

接口自动化测试

前端UI自动化测试

### 4.4 手动测试

用户界面测试

交互流程测试

易用性测试

## 5. 测试流程

### 5.1 测试阶段

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 7.10-7.12 | 后端接口测试、前端组件测试 |
| 集成测试 | 7.13-7.14 | 前后端联调测试 |
| 系统测试 | 7.15-7.16 | 完整系统功能测试 |
| 回归测试 | 7.17 | Bug修复后验证 |

### 5.2 测试流程

`

编写测试用例 → 执行测试 → 记录缺陷 → 提交缺陷报告 → 开发修复 → 回归测试 → 测试通过

`

## 6. 测试用例设计

### 6.1 测试用例分类

| 类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录测试 | 5 | 正常登录、错误密码、空输入等 |
| 订单测试 | 15 | 创建、查询、确认、取消等 |
| 生产测试 | 15 | 计划、任务、工单、报工等 |
| 采购测试 | 10 | 需求、订单、供应商等 |
| 库存测试 | 10 | 查询、入库、出库等 |
| 质量测试 | 8 | 质检任务、记录等 |
| 设备测试 | 8 | 设备台账、维修等 |
| 考勤测试 | 8 | 打卡、请假等 |
| 系统测试 | 10 | 用户、角色、部门等 |

### 6.2 测试用例格式

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 用例编号 | 唯一标识 |
| 模块 | 所属模块 |
| 功能点 | 测试的功能 |
| 前置条件 | 执行前的条件 |
| 测试步骤 | 具体操作步骤 |
| 预期结果 | 期望的输出 |
| 实际结果 | 实际的输出 |
| 状态 | 通过/失败/阻塞 |

## 7. 缺陷管理

### 7.1 缺陷分类

| 级别 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 致命 | 系统无法启动或核心功能无法使用 | 登录失败、订单创建失败 |
| 严重 | 重要功能缺陷，影响业务流程 | 报工数据丢失、库存计算错误 |
| 一般 | 次要功能缺陷，不影响主要流程 | 界面显示异常、按钮样式错误 |
| 轻微 | 不影响功能的小问题 | 拼写错误、格式问题 |

### 7.2 缺陷报告格式

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 缺陷编号 | 唯一标识 |
| 缺陷标题 | 简洁描述 |
| 缺陷级别 | 致命/严重/一般/轻微 |
| 所属模块 | 相关模块 |
| 复现步骤 | 详细操作步骤 |
| 预期结果 | 期望行为 |
| 实际结果 | 实际行为 |
| 截图 | 问题截图 |
| 优先级 | 修复优先级 |

## 8. 测试交付物

### 8.1 测试文档

测试用例文档

测试执行报告

缺陷清单

### 8.2 测试工具

测试用例管理工具

缺陷管理工具

自动化测试框架

## 9. 测试人员安排

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 测试负责人 | 测试计划制定、进度把控 |
| 功能测试工程师 | 功能测试用例设计和执行 |
| 性能测试工程师 | 性能测试和优化 |
| 自动化测试工程师 | 自动化测试脚本开发 |

## 10. 测试进度

### 10.1 测试时间安排

| 日期 | 任务 |
| --- | --- |
| 7.10 | 编写测试用例 |
| 7.11 | 执行单元测试 |
| 7.12 | 执行单元测试 |
| 7.13 | 执行集成测试 |
| 7.14 | 执行集成测试 |
| 7.15 | 执行系统测试 |
| 7.16 | 执行系统测试 |
| 7.17 | 回归测试、测试报告 |

### 10.2 里程碑

| 里程碑 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 测试用例完成 | 所有测试用例编写完毕 |
| 单元测试完成 | 单元测试覆盖率≥60% |
| 集成测试完成 | 前后端联调通过 |
| 系统测试完成 | 所有功能测试通过 |
| 测试报告完成 | 提交完整测试报告 |

## 11. 风险评估

### 11.1 测试风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试环境不稳定 | 中等 | 中等 | 提前准备备用环境 |
| 测试数据不足 | 低 | 中等 | 提前准备测试数据 |
| 开发延期影响测试 | 高 | 高 | 预留缓冲时间 |
| 缺陷修复不及时 | 中等 | 高 | 建立缺陷跟踪机制 |

### 11.2 质量指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 测试用例覆盖率 | 100% |
| 致命缺陷数 | 0 |
| 严重缺陷数 | ≤5 |
| 测试通过率 | ≥95% |

## 12. 参考文档

需求规约文档

项目概要设计书

数据库设计书